李哲夫（2023011400 生32）科研训练月度报告（第8份）

2026年6月

课题名称：SubCellSpace：亚细胞水平空间转录组学数据库与分析平台开发

工作日期：2026.05.16 至 2026.06.12　　　周平均工作时间：35小时

项目地址：https://github.com/zf-li23/SubCellSpace

# 一、本月实验计划

本月的工作重心是对 SubCellSpace 数据库系统进行全面重构与元数据富集，同时完成前端静态化重构和统计模块开发。整体目标分为以下五个层面：

数据库架构重构。将原有的单一 SQLite 数据库拆分为 datasets.csv（非GEO元数据）和 per-platform *_geo.csv（GEO 数据）的双层架构，实现 GEO 数据的独立管理与增量更新。建立 21 列标准化 Schema，覆盖 GEO 元数据、LLM 标注、文件信息和统计指标四个层级。

GEO 元数据富集（4 步流程）。(1) 通过 NCBI E-utilities API 对全部 GSE 进行元数据爬取（pdat、pubmedids、taxon、summary、title 等字段）；(2) 调用 DeepSeek API 进行大模型标注，从已有文本中提取 tissue 和 disease_state；(3) 利用 Touch 模块扫描每个数据集的可用文件，记录文件完整性信息；(4) 开发零 I/O 加载的流式统计模块，计算转录本数、细胞数、基因数等核心指标。

数据规模大幅扩展。将 Xenium 平台从 350 条扩展至 1,525 条（增长 336%），MERFISH 平台从 18 条扩展至 130 条（增长 622%），CosMx 平台从 1,069 条精简至 476 条（剔除非 CosMx 的 GSE）。总计 2,131 条记录，覆盖 269 个独立 GSE。

前端纯静态重构。移除对后端 API 的依赖，将 DataBrowser 改造为纯静态数据浏览器，支持平台切换（CosMx / Xenium / MERFISH Tab）、21 列可排序表格、全文搜索、状态过滤、GEO 超链接和行详情弹窗。

集群批量处理基础设施。建立 Slurm job array 批处理管道，支持分片（chunk）并行化执行 stats 统计，实现千级数据集的流式扫描与统计计算。

# 二、本月实验完成情况

## 2.1 数据库架构重构

本月完成了 SubCellSpace 数据库系统的全面架构重构。原有的单一 SQLite 数据库（datasets.db）被拆分为双层架构：datasets.csv（保留 998 条非 GEO 元数据）和 per-platform *_geo.csv（GEO 数据独立管理）。这一重构解决了此前数据库膨胀、GEO 与非 GEO 数据混杂、状态管理混乱的根本性问题。

表1. 数据库双层架构概览

| 文件 | 用途 | 行数 | 键 |
| --- | --- | --- | --- |
| datasets.csv | 非GEO元数据（Nanostring/Vizgen/10x官方） | 998 | id (D/M/R前缀) |
| cosmx_geo.csv | CosMx GEO 数据集 | 476 | GSE + sample_name |
| xenium_geo.csv | Xenium GEO 数据集 | 1,525 | GSE + GSM |
| merfish_geo.csv | MERFISH GEO 数据集 | 130 | GSE + GSM |
| 合计 |  | 2,131 |  |

每个 *_geo.csv 采用 21 列统一 Schema，按数据来源分为四个层级：

| 层级 | 步骤 | 列数 | 具体列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始标识 | GEO 导入 | 4 | GSE, name, sample_name/GSM, status |
| GEO 元数据 | Step 1: NCBI E-utilities | 5 | pdat, pubmedids, taxon, summary, title |
| LLM 标注 | Step 2: DeepSeek API | 2 | tissue, disease_state |
| 文件信息 | Step 4: Touch 扫描 | 3 | available_files, file_names, data_size |
| 统计指标 | Step 3: 流式统计 | 7 | n_transcripts, n_cells, n_genes, n_fovs, gene_panel_size, median_transcripts, median_genes |

## 2.2 GEO 元数据富集（4 步流程）

Step 1 — GEO 爬取：通过 NCBI E-utilities 的 esummary API，对全部 269 个 GSE 逐个请求元数据，获取 pdat（提交日期）、pubmedids（关联文献）、taxon（物种）、summary（摘要）和 title（GSM 标题）五个字段。共爬取 CosMx 41 个 GSE、Xenium 159 个 GSE、MERFISH 23 个 GSE。API 调用采用 0.35s 延迟以避免 429 限流。

Step 2 — LLM 标注：调用 DeepSeek API（deepseek-v4-flash）对全部 2,131 行进行批量标注，从已有文本（GSE 标题 + summary + GSM 标题）中提取 tissue（组织类型）和 disease_state（疾病状态）两个生物学元数据字段。系统性地修复了 range GSM 标题匹配和结果返回缺失等多个 Bug，最终实现 0 空行标注。

Step 3 — 文件扫描（Touch）：开发了 Touch 模块，自动检测每个数据集目录中的关键文件（转录本、多边形、表达矩阵、细胞元数据等），按平台定义了不同的 Manifest。检测结果写入 subcellspace_touch_report.json，并通过 touch_to_csv.py 回填至 CSV 的 available_files 和 data_size 列。

Step 4 — 流式统计（Stats）：开发了零 I/O 加载的 stat_data_dir() 模块，仅通过流式 CSV 扫描即可计算 n_transcripts、n_cells、n_genes、n_fovs、median_transcripts、median_genes 等指标，无需将数据加载到内存。针对 Xenium 大数据集（最高 123 万细胞）实现了 50k 细胞阈值自动关闭逐细胞基因追踪的内存安全机制。

图1. 数据库富集管道与列累积增长

## 2.3 数据规模大幅扩展

本月完成了三个平台数据规模的大幅扩展与优化。Xenium 从 350 条扩展至 1,525 条（增长 336%），覆盖 162 个独立 GSE。MERFISH 从 18 条扩展至 130 条（增长 622%），覆盖 44 个 GSE。CosMx 从 1,069 条精简至 476 条，剔除了 12 个非 CosMx 的 GSE（共 834 行），保留了 63 个 CosMx GSE。

表2. 数据库最终状态统计

| 指标 | CosMx | Xenium | MERFISH | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总行数 | 476 | 1,525 | 130 | 2,131 |
| GSE 数量 | 63 | 162 | 44 | 269 |
| 就绪 (Ready) | 186 | 717 | 116 | 1,019 |
| 待补全 (Pending) | 290 | 751 | 14 | 1,055 |
| 错误 (Error) | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 21 列完成 | ✅ | ✅ | ✅ |  |

图2. 数据库规模概览

## 2.4 跨平台数据特征分析

基于流式统计结果，对三个平台的数据特征进行了系统性的对比分析（图3）。CosMx 数据集的中位转录本数为 19,424,038，中位细胞数为 5,008；Xenium 数据集的规模分布更广，最高达 2.3 亿转录本和 123 万细胞；MERFISH 数据集通常具有更高的基因检测效率（550 基因/细胞），但细胞数较少。

图3. 跨平台数据特征对比

可选文件覆盖率方面（图4），CosMx 平台的 fov_positions 覆盖率达 100%，expr_matrix 为 95.7%，polygons 仅 30.6%。Xenium 的 cell_boundaries 覆盖率为 73.8%，nucleus_boundaries 为 67.5%，gene_panel 为 31.4%。MERFISH 的 cell_metadata 覆盖率达 98.3%，expr_matrix 为 96.6%。

图4. 可选文件覆盖率与数据统计

## 2.5 前端纯静态重构

本月完成了前端 DataBrowser 的纯静态重构。移除了对后端 FastAPI 的依赖（包括 /api/runs、/api/db/* 等端点），改为从静态 JSON 文件（/cosmx.json、/xenium.json、/merfish.json）加载数据。新增平台切换 Tab，用户可在 CosMx / Xenium / MERFISH 三个数据库之间一键切换。表格列数从 19 列扩展为 21 列，支持按类别分组表头。GSE 和 GSM 列自动渲染为 NCBI GEO 超链接。

技术栈方面，移除了 DataEditor（后台编辑页面）及其相关 API 路由，使前端成为完全自包含的静态应用。构建产物仅 8KB（gzip 3KB）。前端数据由新增的 export_frontend_json.py 脚本从 CSV 自动生成，运行 python3 scripts/export_frontend_json.py 即可一键更新。

## 2.6 集群批处理与并行计算

本月建立了 Slurm HPC 批处理基础设施。Stats 统计模块支持 --chunk / --total-chunks 分片参数，可将数据集均匀分配到多个并行 worker。在本月的大规模统计运行中，Xenium 平台（717 个数据集）被拆分为 5 个分片并行执行，墙钟时间从串行的 5.3 小时缩短至约 1.5 小时。MERFISH 平台（116 个数据集，含 10-12GB 大文件）拆分为 2 个分片。所有分片均在集群 gpu01 节点（377GB RAM，80 CPU）上运行，峰值内存仅占用 556MB。

Touch 扫描系统也进行了集群化改造。批量修复了 29 个因 touch 报告格式错误（normalize log 而非标准 touch 报告）而未正确识别的数据集，包括 CosMx 的 GSE276083（7 样本，原报告为 {"dataset":...,"actions":[]} 格式）和 GSE310352（8 样本，首次 touch）。

## 2.7 管线架构与代码工程

本月对管线系统进行了多项重要改进：(1) 重写了 pipeline.py 的 Legacy 模块，统一入口至 pipeline_engine.run_pipeline；(2) 修复了 MERFISH detected_transcripts 文件的 region-split 识别问题，在 Touch manifest 中新增 *_slide*_region* 模式；(3) 移除了冗余的 34 个一次性脚本，保留 8 个核心工作流脚本；(4) 内存安全优化：streaming stats 模块增加 50k 细胞阈值自动降级，避免 Xenium 大数据的 OOM。

图5. 管线架构与后端生态

# 三、存在问题与解决方案

Xenium 数据格式异构性：717 个 ready 数据集中有 193 个的 transcripts 文件位于 ZIP 压缩包内，需解压后方可由 Pipeline 读取。已确认 stats 模块可直接读取这些文件。解决方案：准备编写批量解压脚本，对 *_outs.zip 文件自动解压并整理为标准目录结构。

MERFISH region-split 文件：部分 MERFISH 数据集存在 *_slide*_region*.csv 分片文件，虽已在 Touch manifest 中识别，但尚无统一的合并预处理流程。解决方案：可在 stats 模块中直接支持多文件合并统计，或将分片文件预合并为一个完整的 detected_transcripts.csv。

GEO 数据待下载量：目前仅 1,019/2,131 条记录就绪，剩余 1,055 条 pending 和 57 条 error 需要下载和补充。GEO 数据下载需通过 bio-download 跳板机传输至集群，网络带宽受限。解决方案：按平台优先级分批下载，优先补齐 Xenium 和 MERFISH 的数据。

前端缺少截图展示：论文投稿需要前端界面的截图，当前尚未进行界面截图的系统化采集。解决方案：在最终定稿前，统一采集 HomePage、DataBrowser（各平台）和 Detail 弹窗的截图。

# 四、下月实验计划

Xenium ZIP 解压与标准化。编写批量解压脚本处理 193 个含 ZIP 文件的 Xenium 数据集，将 transcripts.csv.gz 解压至标准目录位置，更新 touch 报告和 CSV 状态。

MERFICH region-split 合并。开发 MERFISH 分片文件的自动合并流程，支持将 *_slide*_region*.csv 文件合并为完整的 detected_transcripts.csv。

GEO 数据批量下载。从 bio-download 跳板机向集群传输 pending 数据集的原始数据，优先补齐 Xenium 和 MERFISH 的可下载项，目标将 ready 率从 48% 提升至 70%。

前端截图与论文图表制作。系统化采集前端界面截图，整合到论文 Figure 中。使用 report/gen_figures.py 生成高分辨率出版级图表。

方法学论文初稿撰写。基于当前 2,131 条记录、3 平台、21 列 Schema 和 8 步分析管线的完整成果，开始撰写方法学论文初稿。拟投 Nucleic Acids Research 数据库专刊。

Docker 部署与 CI/CD。编写 Dockerfile 实现一键部署，将 CI pipeline（ruff + mypy + pytest）整合至 GitHub Actions，确保代码质量。

AGENTS.md 与文档同步更新。将本月新增的 stats 模式、chunk 并行、touch_to_csv、export_frontend_json 等新功能同步更新至项目文档。

所在实验室：杨雪瑞实验室　　　　　导师签字：

注：月度报告的书写需用科学的、书面的文字。戒口语化、戒不严谨。